FE1 Prosjektplan
Beskrivelse
Prosjektet innebærer å utvikle et kalendersystem med en kalenderklient og en kalendertjener.

Ressurser tilgjengelig
Penger: kr 0,00
Personell: 5 stk utviklere
Utstyr: 5 stk datamaskiner og NTNUs disponerte datamaskiner

Tid- og kostnadsrammer
Tid: To uker for planlegging og design, to uker for realisering og testing.
Kostnader: ingen

Maskinvare- og programkrav
Prosjektet skal utvikles i Java ved bruk av utviklingsverktøyet Eclipse.
Oracle brukes som database, og JDBC brukes for å kommunisere mellom Java og denne.
GitHub brukes som repository.

Risikoanalyse
Meget lav:	(0 - 10)%
Lav:	(11 - 20)%
Moderat:	(21 - 50)%
Høy:	(51 - 70)%
Meget høy:	(71 - 90)%
Inntreffer:	(91 - 100)%

Risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Tiltak
Sykdom	Moderat	Moderat	Kunnskapsspredning / Ikke la én person jobbe på en stor del
Datamaskin-krasj	Meget Lav	Moderat	Versjonskontroll / Dokumenter i cloud / Jobbe på skolen
Versjonskontroll-kræsj	Meget lav	Moderat	Lokal backup
Underestimering av prosjektets størrelse	Moderat	Moderat	Arbeid overtid, fiks andre estimat
Bevisst fravær	Lav	Moderat	Si ifra til Undass.
Endringer underveis	Moderat	Moderat	Referer til original plan og prøv å forholde seg til den
Gal/ulik oppfatning av oppgaveteksten	Moderat	Moderat	Møte, bli enige om en felles strategi
Konflikter innad i gruppen	Lav	Høy	Legge problemet litt på vent, og begynne på noe annet

Arbeidsplan og -fordeling

Under følger en liste over arbeidspakker med tidsoverslag, avhengigheter og koordinator.
Koordinator har ansvaret for å delegere arbeid og gjøre en større del av jobben på arbeidspakken, men alle er forventet å bidra på flere arbeidspakker.
Vi kan også vise dette i et Gant-diagram. Her får vi med datoer for arbeidspakkene, og deres avhengigheter. Tidsfrister er også med for at gruppa skal holde god oversikt.
Tidligere prosjekterfaring er brukt for å estimere timetallene, men de må anses som svært veiledene og unøyaktige. Større avvik fra planen bør dokumenteres.